
Even opletten: werkzaamheden aan ons clubgebouw gaan beginnen!

Beste Trekvogels,

Het is bijna zover . . .
Op maandag 26 oktober a.s. starten de firma’s Klaassen en GTIJ met de (verdere) verduurzamingswerkzaamheden aan ons clubgebouw.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met de week van 23 november.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de volgende volgorde:
Noordgevel (woonbootzijde) → Westgevel (voordeurzijde) → Zuidgevel (Stadshavenzijde) → Oostgevel (terraszijde).

Wij vragen jullie er rekening mee te houden dat gedurende deze periode een groot deel van ons terrein en terras, evenals de verdieping  (kantine en kleedkamers) als bouwplaats wordt gebruikt.

Tijdens de werkzaamheden aan de Noordgevel, dus bij de overheaddeuren (de roldeuren) gaan beide firma’s werken met een hoogwerker en een rolsteiger. Deze blijven staan waar ze die dag gebleven zijn. Het kan zijn dat er materialen en gereedschap aan het einde van de werkdag blijven liggen. Houd hier rekening mee.

Planning bij de roldeuren: 

· Week 44 (26 – 30  oktober): gevelwerkzaamheden door firma Klaassen.
· Week 46 (9 – 13  november): kozijnenwerkzaamheden door firma GTIJ.
n.b. Dit zijn dus twee afzonderlijke weken.
Er kan in deze twee weken niet worden gevaren. Dit geldt ook voor de clubavonden. Houdt hier dus rekening mee bij het plannen van je vaartochten.

De beperkingen tijdens de werkaamheden bij de ingang (voordeurzijde) zijn nu nog niet in te schatten.

De kantine blijft wel open !

Wij kijken er naar uit om eind november, begin december het eindresultaat te bewonderen !

Namens de bouwcommissie,
(Gerard, Laurens, Theo, Piet-Johan, Rob)
